wind1. Stack Tecnológica Recomendada

Para um MVP mobile-first, web e com suporte offline, a stack precisa priorizar velocidade de desenvolvimento, baixo custo de infraestrutura e reuso de código.

FRONTEND / PWA:

React (Next.js / Vite) + Tailwind CSS + Lucide Icons

State/Offline: Dexie.js (IndexedDB) + Service Worker (PWA)

(REST API / WebSockets)

BACKEND & DATABASE

Node.js (NestJS ou Express com TypeScript)

PostgreSQL (Supabase) + Row Level Security (RLS)

ORM: Prisma ou Drizzle ORM

(Integrações Externas)

SERVIÇOS EXTERNOS

Auth: Supabase Auth (JWT) | Infra: Vercel / Render

Produtos: Open Food Facts API | IA (Fase 2): OpenAI Whisper

Frontend: React (Vite ou Next.js) + Tailwind CSS. Permite criar telas responsivas e componentes leves extremamente rápido.

- Camada Offline (PWA): Dexie.js (para abstrair o IndexedDB) + Workbox (para gerenciamento de Service Workers e cache estático).

- Backend: Node.js com TypeScript (NestJS ou Express). Excelente ecossistema para lidar com requisições assíncronas e integração com APIs de terceiros.

- Banco de Dados & Autenticação: Supabase (PostgreSQL).

  - Por que Supabase? Já entrega autenticação pronta (JWT), banco de dados com suporte nativo a Row Level Security (RLS) para o isolamento multi-tenant entre lojas e um plano gratuito robusto para iniciar.

- Leitura de Código de Barras: @zxing/library ou Html5-QRCode (para usar a câmera no navegador) + Event Listener de teclado (para leitores a laser USB/Bluetooth).

2. Roadmap do MVP: Passo a Passo (Cronograma de 6 Semanas)

🗓️ FASE 1: Fundação, Autenticação e Banco de Dados (Semana 1)

Objetivo: Ter o ambiente rodando, banco configurado com multi-tenancy e autenticação funcional.

- Configuração de Infraestrutura:

  - Criar projeto no Supabase (PostgreSQL) e configurar a tabela de empresas (tenants) e usuários (users).

  - Configurar políticas de Row Level Security (RLS) para garantir que cada tenant_id veja apenas seus próprios dados.

- Modelagem das Tabelas Core de Estoque:

  - Tabela products: id, tenant_id, barcode (EAN), name, depot_qty, depot_location, shelf_qty, shelf_location, shelf_min_qty.

- Autenticação:

  - Implementar tela de Login/Cadastro de Empresa com geração de Token JWT contendo o tenant_id.

🗓️ FASE 2: Cadastro de Produtos e Integração Open Food Facts (Semana 2)

Objetivo: Permitir ao usuário inserir produtos no sistema rapidamente usando o leitor ou digitando.

- Módulo de Leitura por Câmera/Laser:

  - Integrar a biblioteca de scanner por câmera (Html5-QRCode) com a máscara de enquadramento.

  - Criar o listener de teclado global para capturar leituras de leitores a laser externos.

- Integração com Open Food Facts (API Externa):

  - Criar serviço de consulta: Ao bipar um EAN 789..., faz requisição em [https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/](https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/){ean}.json.

  - Se retornar status: 1, auto-completa os campos de Nome e Categoria.

- Tela de Cadastro / Edição de Produto:

  - Formulário para inserir quantidades do Depósito, Gôndola e Mínimo de Gôndola, salvando no banco.

🗓️ FASE 3: O Chão de Loja — Dashboard de Gôndolas Críticas e Reposição (Semana 3)

Objetivo: Entregar o grande diferencial do app: o controle de reposição para o repositor.

- Algoritmo de Priorização de Reposição:

  - Criar consulta no backend/banco que filtra produtos onde shelf_qty <= shelf_min_qty e ordena por percentual de déficit.

- Tela "Gôndolas Críticas" (Dashboard do Repositor):

  - Interface de cards com barras de progresso coloridas (Vermelho/Amarelo) e indicações claras de onde buscar o item no depósito.

- Modal de Transferência Rápida (2 toques):

  - Construção da janela popup com o controle de quantidade (+ / -), sugestão de abastecimento e atualização atômica no banco (depot_qty - X e shelf_qty + X).

🗓️ FASE 4: Engenharia Offline-First e PWA (Semana 4)

Objetivo: Garantir que o app funcione no chão de loja mesmo se a internet oscilar ou cair.

- Configuração de PWA:

  - Configurar manifest.json e Service Worker com estratégia de cache para permitir que o app seja instalado na tela inicial do celular/PC.

- Implementação do Dexie.js (IndexedDB):

  - Criar réplica local da tabela products no navegador do usuário.

  - Criar rotina de sincronização: Ao abrir o app, baixa o catálogo atualizado; ao realizar transferências offline, salva na fila local.

- Background Sync:

  - Criar escuta de evento de reconexão de internet para enviar a fila de movimentações salvas offline para a API no Supabase.

🗓️ FASE 5: PDV Básico e Trava de Limites do Plano Free (Semana 5)

Objetivo: Finalizar o fluxo de vendas simples para liberar a versão gratuita de validação.

- Tela de PDV Declaratório (Frente de Caixa):

  - Interface para bipar múltiplos produtos, somar o carrinho e confirmar a venda (dando baixa automática no shelf_qty).

  - Seleção declaratória da forma de pagamento (Dinheiro, Pix, Cartão) para fechamento de caixa.

- Aplicação das Travas do Freemium:

  - Trava no backend: Ao tentar salvar o 101º produto no Plano Free, o sistema recusa e abre o modal de upgrade.

  - Trava de histórico: Limitar consultas de movimentações aos últimos 30 dias no plano gratuito.

🗓️ FASE 6: Testes em Campo, Ajustes de UX e Lançamento (Semana 6)

Objetivo: Validar o app com 2 ou 3 pequenos comércios reais (piloto) antes do lançamento oficial.

- Testes de Campo (Piloto em Lojas Reais):

  - Colocar o app na mão de um repositor de uma mercearia/padaria de bairro para identificar gargalos de usabilidade.

  - Testar a leitura de códigos em embalagens amassadas, rasuradas ou com pouca iluminação.

- Ajustes de UX & Performance:

  - Otimizar o tempo de resposta da leitura de código de barras e adicionar feedbacks sonoros/táteis (vibração do celular ao bipar).

- Lançamento do MVP (Go-To-Market):

  - Publicação do PWA em produção (Vercel) sob o domínio final do produto.

3. Resumo dos Entregáveis do MVP

Ao final da Semana 6, você terá um produto pronto para comercializar com a seguinte estrutura:

- App Web/PWA instalado e rodando em celulares, tablets ou PCs.

- Módulo de Reposição Operacional completo (Gôndola vs. Depósito com alertas).

- Cadastro ultra-rápido integrado com o banco de dados da Open Food Facts.

- Suporte a leitores de código de barras por câmera ou leitor físico USB/Bluetooth.

- Funcionamento Offline para o caixa e repositor não pararem se a internet cair.

- Plano Gratuito com travas comerciais (100 SKUs) pronto para converter usuários para a versão paga.